Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n.21 del 22 aprile 2025

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA - PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISIONALE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE. RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL TUEL

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari dott. Gregorio Mastrantonio e dott. Tiziano Cericola, nominato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 26.07.2024;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3291/2024 avente ad oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA - PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISIONALE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE. RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL TUEL”, ricevuta per posta elettronica in data 17/04/2025 in versione definitiva, a seguito dell’istruttoria dell’Organo scrivente, unitamente ai computi metrici allegati;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;

- la Legge n. 145/2018 ed in particolare l’art. 1 comma 901;

- l’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 3 che dispone “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale imprevedibile, la Giunta entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”;

Il Collegio ha preso atto dell’affidamento dei lavori in somma urgenza indicati ai punti precedenti e del provvedimento del Presidente della Provincia che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori sopra citati con atto n° 41 del 03.04.2025, allegato al presente atto, dando atto che la spesa è di complessivi euro 110.000,00, di cui € 88.681,45 per lavori e oneri di sicurezza, € 19.509,92 per IVA al 22%, € 1.773,63 per incentivi funzioni tecniche e € 35,00 per contributo ANAC; lavori di somma urgenza, corredati da appositi computi metrici e CUP n.G37H25000300003 di cui si prevede adozione entro 30 gg del provvedimento di riconoscimento di spesa da parte del Consiglio.

Esaminata altresì la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1816/2025 avente ad oggetto il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza per un importo complessivo di euro 110.000,00, disposto ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del Tuel, nel rispetto dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 901 della Legge n. 145/2018.

Preso atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap. n. 2707  “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025, finanziata con entrate proprie  previste dall’articolo 191, comma 3 - mediante utilizzo di risorse derivanti da entrate proprie dell'Ente, risorse che erano state stanziate con precedenti variazioni di bilancio per finanziare altri interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e che, data l’emergenza, vengono differiti e saranno rifinanziati con una successiva variazione di bilancio.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3467888/2024 avente ad oggetto l’intervento urgente “LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA - PER LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISIONALE DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+150 IN LOCALITÀ VAINA DEL COMUNE DI MONTESE. RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL TUEL”.

Modena, 22 aprile 2025

Il Collegio dei Revisori

dott. Giacomo Ballo, Presidente

dott. Gregorio Mastrantonio

dott. Tiziano Cericola